P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Ajánlatkérő:

NKM Áramhálózati Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.

Ajánlatkérő jelentkezésre és ezt követően ajánlatadásra kérik fel a jelentkezőket és az ajánlatok értékelése eredményeként a portálon megadott szempontok alapján történő értékelés eredményeként kiválasztott ajánlatot tevővel köt szerződést. Ajánlatkérő az ártárgyalás jogát fenntartja. Ennek időpontjáról külön értesítést küld.

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

132 kV-os távvezetékek szerelvényvizsgálata (176 db oszlop). A 2020 évre tervezett 176 db oszlop és hozzájuk tartozó távvezetéki szakaszok szerelvényvizsgálata.

A következő távvezetékek szerelvényvizsgálatát kell elvégezni:

- Kecskemét Kósa falu – Lajosmizse (T-leágazás Kecskemét Észak I) 132 kV: gerincvezeték 64 – 1/a - 54 sz. oszlopai (51 db egyrendszerű oszlop és 1 db kétrendszerű oszlop a 64-es leágazó oszlop) és a Lajosmizsei alállomás felhasítás 50 – 54 sz. oszlopai (5 db kétrendszerű oszlop piros rendszere). Tervezett időpont: 2020.04.09 – 04.14, 2 nap + 1 nap tartalék.

- Mezőhegyes - Makó 132 kV: gerincvezeték 164 – 277 sz. oszlopai (113 db egyrendszerű oszlop) Mezőhegyesi alállomás felhasítás 1 – 5 sz. oszlopai (6 db kétrendszerű oszlop fehér rendszere). Tervezett időpont: 2020.04.20 – 04.24, 4 nap + 1 nap tartalék.

A specifikáció, valamint a szerződéstervezet az Electool Fluenta Sourcing Beszerzési Portálján (https://electool.com/sourcingtool/) érhetők el.

Felhívásra jelentkezni lehet az NKM Áramhálózati Kft. Beszerzési Osztályán Tréfás-Tóth Tünde beszerzőnél (lásd elérhetőségeket a felhívás végén)

Jelentkezési határidő: 2020. március 9. 09:00:00 óra. Amennyiben ezen határidőn belül nem jelzik a jelentkezési szándékot az: trefas-toth.tunde@nkm.energy e-mail címre, ÚGY ezt követően nem fogadunk jelentkezést és így nem adhatnak ajánlatot sem!

Ajánlatok tartalma:

Az ajánlatok kizárólag az Electool Fluenta Sourcing Beszerzési Portálján (https://electool.com/sourcingtool/) keresztül, elektronikusan nyújthatók be. A portál használatához előzetes meghívás, valamint ajánlattevői regisztráció szükséges!

Az ajánlati árak a teljes szerződéses időszakra vonatkozó árakra vonatkoznak.

Ajánlatok benyújtása:

NKM Áramhálózati Kft. Beszerzési Portálján keresztül, elektronikusan (https://electool.com/sourcingtool/).

Ajánlatadási határidő: 2020. március 11. 10:00 óra

Technikai és a pályáztatási feltételekkel kapcsolatban Tréfás-Tóth Tünde áll rendelkezésükre T: +36/ 30/173-4801. E-mail: trefas-toth.tunde@nkm.energy