P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Ajánlatkérő:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.

Ajánlatkérő jelentkezésre és ezt követően ajánlatadásra kérik fel a jelentkezőket és az ajánlatok értékelése eredményeként a portálon megadott szempontok alapján történő értékelés eredményeként kiválasztott ajánlatot tevővel köt szerződést. Ajánlatkérő az ártárgyalás jogát fenntartja. Ennek időpontjáról külön értesítést küld.

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

132 kV-os távvezetékek szerelvényvizsgálata 2021 (284 db oszlop). A 2021 évre tervezett 284 db oszlop és hozzájuk tartozó távvezetéki szakaszok szerelvényvizsgálata.

A következő távvezetékek szerelvényvizsgálatát kell elvégezni:

  - Kiskunhalas MÁV – Zsana 132 kV: gerincvezeték 221 – 261 sz. oszlopai (41 db egyrendszerű oszlop) és a Kiskuhalas MÁV alállomás felhasítás 220/a ,1 – 21 sz. oszlopai (22 db kétrendszerű oszlop fehér rendszere), és Zsana alállomás felhasítás 1 – 26 sz. oszlopai (26 db kétrendszerű oszlop piros rendszere) Összesen 89 db oszlop. Tervezett időpont: 2021.04.12 – 04.16, 4 nap + 1 nap tartalék.

  - Zsana – Mórahalom 132 kV: gerincvezeték 262 – 356 sz. oszlopai (95 db egyrendszerű oszlop). Tervezett időpont: 2021.05.03 – 05.06, 3 nap + 1 nap tartalék.

  - Kiskunfélegyháza MÁV– Csongrád I 132 kV, a gerincvezeték 1/1, 1 –99 sz. oszlopai (100 db kétrendszerű oszlop piros rendszere). Tervezett időpont: 2021.05.31 – 06.04, 4 nap + 1 nap tartalék.

A specifikáció, valamint a szerződéstervezet az Electool Fluenta Sourcing Beszerzési Portálján (https://electool.com/sourcingtool/) érhetők el.

Felhívásra jelentkezni lehet az MVM Démász Áramhálózati Kft. Beszerzési Osztályán Tréfás-Tóth Tünde beszerzőnél (lásd elérhetőségeket a felhívás végén)

Jelentkezési határidő: 2021. március 9. 10:00:00 óra. Amennyiben ezen határidőn belül nem jelzik a jelentkezési szándékot az: trefas-toth.tunde@mvm.hu e-mail címre, ÚGY ezt követően nem fogadunk jelentkezést és így nem adhatnak ajánlatot sem!

Ajánlatok tartalma:

Az ajánlatok kizárólag az Electool Fluenta Sourcing Beszerzési Portálján (https://electool.com/sourcingtool/) keresztül, elektronikusan nyújthatók be. A portál használatához előzetes meghívás, valamint ajánlattevői regisztráció szükséges!

Az ajánlati árak a teljes szerződéses időszakra vonatkozó árakra vonatkoznak.

Ajánlatok benyújtása:

MVM Démász Áramhálózati Kft. Beszerzési Portálján keresztül, elektronikusan (https://electool.com/sourcingtool/).

Ajánlatadási határidő: 2021. március 12. 10:00 óra

Technikai és a pályáztatási feltételekkel kapcsolatban Tréfás-Tóth Tünde áll rendelkezésükre T: +36/ 30/173-4801. E-mail: trefas-toth.tunde@mvm.hu